Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму основних студија

| Студијски програм/студијски програми : Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста и ниво студија: основне академске студије |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОТИВЕРОЗИОНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Наставник (Име, средње слово, презиме): др Нада M. Драговић, Тијана З. Вулевић |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус предмета: обавезни |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ЕСПБ: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услов: положени испити из Бујичних токова и ерозије, Пројектовања у бујичарству |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ предмета: Овладавање знањима из области планирања и извођења радова на заштити земљишних и водних ресурса са применом савремених организационих метода. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исход предмета: Стечена знања из општих начела организације рада, мерења и нормирања рада и специфичних технологија извођења радова на заштити водних и земљишних ресурса. Студент стиче знања о припреми извођења радова и изради пројекта организације грађења који би обухватио и знања о методама планирања са израдом статичких и динамичких планова. Осим тога, студент стиче способност познавања организације предузећа, као и закона и прописа који прате одвијања ове врсте радова, као и ергономских услова за њихово одвијање. |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржај предмета Теоријска настава Специфичности изградње објеката за уређење бујичних сливова; Општа начела организације рада; Управљање пројектима за уређење бујичних сливова Припрема изградње противерозионих објеката – Проучавање рада; Студија технолошког процеса; Вредновање и награђивање; Контрола квалитета; Мерење и нормирање рада; Рационализација у области извођења противерозионих радова; Подела радова – Земљани радови; Пројекат организације и технологије грађења противерозионих објеката–Претходни и припремни радови; Технологија одвијања радова. Планирање извођења противерозионих радова – Планирање времена и ресурса; Прорачун трајања радова; Прорачун потреба у ресурсима; Статички и динамички планови Мрежно планирање; Примена рачунарских програма при планирању одвијања противерозионих радова Основе операциона истраживања - Динамичко програмирање Линеарно програмирање. Оптимизација времена и ресурса код изградње противерозионих објеката; Организација предузећа за уређење бујичних сливова; Закони и прописи о изградњи објеката за уређење бујичних сливова и зашиту земљишта од ерозије. Ергономија у противерозионих радовима. Израда завршног рада. Практична настава: Анализа фонда радних дана; Студија технолошког процеса; Прорачун трајања радова (грађевинско-техничких, биолошких и агротехничких радова); Прорачун потреба у ресурсима; Статички планови; Динамички планови (гантограми); Мрежно планирање; Примена рачунарских програма при планирању одвијања противерозионих радова; Оптимизација ресурса (радне снаге, материјала и механизације и финансијских средстава). У оквиру предмета обавезна је стручна пракса. |  |  |  |  |  |  |  |
| Литература: -Драговић, Н. (2012): Организација противерозионих радова, штампана предавања, Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд -Ивковић, Б., Аризановић, Д. (1990): Организација и технологија грађевинских радова, Грађевински факултет, Београд -Аризановић, Д. (2008): Технологија грађења, помоћни материјали, Универзитет у Београду Грађевински факултет, Београд -Ћировић, Г(2002): Проблеми планирања, организације и технологије грађења, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду -Чомић, Р. (1999): Организација производње и менаџмент у шумарству, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука |  |  |  |  |  |  |  |
| Број часова активне наставе |  |  |  |  |  | Остали часови 2 дана (16 часова) |  |
| Предавања: 4 | Вежбе: | Други облици наставе: 3 |  | Студијски истраживачки рад: |  |  |  |
| Методе извођења наставе Предавања са увођењем у литературу из ове дисциплине. Вежбама студенти стичу практична знања у организацији и планирању извођења радова за заштиту земљишних и водних ресурса а кроз израду семинарских радова показују личну инцијативу у решавању проблема код рационалне и економичне изградње објеката. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцена знања (максимални број поена 100) |  |  |  |  |  |  |  |
| Предиспитне обавезе |  |  | поена |  | Завршни испит |  | поена |
| активност у току предавања |  |  | 8 |  | писмени испит |  |  |
| практична настава |  |  | 10 |  | усмени испт |  | 50 |
| колоквијум-и |  |  | 15 |  | Теренска настава |  | 7 |
| семинар-и |  |  | 10 |  |  |  |  |